# Analisis Jurnal Manajemen Proyek Sistem Informasi

## 1. Benefits Realisation in an Agile Environment

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Benefits Realisation in an Agile Environment |
| Penulis | Carl Marnewick & Annlizé L. Marnewick |
| Jurnal | International Journal of Project Management |
| Tahun | 2022 |
| Volume | 40 |
| Halaman | 454–465 |
| DOI | 10.1016/j.ijproman.2022.04.005 |

Artikel membahas Agile, Benefits Realisation Management (BRM), dan project success.

### Pendahuluan dan Tujuan

Masalah yang diangkat adalah banyak proyek IT tidak menghasilkan manfaat yang sebenarnya diharapkan organisasi. Penulis menjelaskan adanya kesenjangan antara strategi organisasi, alasan proyek, dan manfaat yang direncanakan. Penerapan BRM juga menghadapi masalah seperti ketidakjelasan tanggung jawab dan ketidaksesuaian dengan siklus proyek tradisional.

Dalam Agile, produk diberikan secara bertahap sehingga manfaat juga seharusnya dapat dipantau lebih awal dan berulang.

Tujuan penelitian: mengetahui bagaimana BRM dijalankan dalam lingkungan scaled Agile dan bagaimana BRM dapat mendukung project success.

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Peneliti menggunakan semi-structured interview dengan sembilan ahli dari organisasi yang mengadopsi scaled Agile. Panduan wawancara dikembangkan dari penelitian BRM, Agile, dan scaled Agile.

### Masalah

Masalah utamanya:

- manfaat proyek belum dikelola secara sistematis;

- hubungan proyek dengan manfaat bisnis belum jelas;

- tanggung jawab realisasi benefit dapat membingungkan;

- pendekatan BRM tradisional kurang sesuai dengan sifat iteratif Agile.

### Solusi

Solusinya adalah mengintegrasikan Benefits Realisation Management ke dalam Agile.

Penelitian menghasilkan 12 prinsip yang dimaksudkan untuk memfasilitasi agile BRM dan mendukung project success.

### Cara Mengimplementasikan

Secara praktis:

Identifikasi benefit → tentukan KPI → kaitkan benefit dengan product increment → ukur benefit → evaluasi → lakukan perbaikan → ukur kembali pada increment berikutnya.

Jadi benefit tidak baru dievaluasi setelah proyek selesai, tetapi mengikuti siklus Agile.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa benefits realisation pada organisasi scaled Agile masih dilakukan secara tidak sistematis. Keberhasilan lebih sering dikaitkan dengan Agile daripada proses BRM itu sendiri. Dari penelitian tersebut kemudian dihasilkan 12 prinsip untuk mendukung agile BRM.

### Kesimpulan

BRM perlu diintegrasikan dengan Agile agar keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari keberhasilan menghasilkan produk, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh organisasi.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Relevan langsung dengan project success.

- Menghubungkan manajemen proyek dengan business value.

- Menghasilkan prinsip yang bisa dijadikan pedoman.

Kekurangan:

- Sampelnya hanya sembilan ahli.

- Penelitian bersifat eksploratif.

- Belum menguji secara kuantitatif apakah 12 prinsip benar-benar meningkatkan project success.

Penulis sendiri menyebut jumlah interviewee sebagai keterbatasan utama karena idealnya lebih banyak orang dan lebih banyak organisasi diwawancarai.

Research gap: masih diperlukan implementasi BRM yang lebih terukur dan dapat digunakan secara praktis untuk memantau benefit proyek.

# 2. Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams |
| Penulis | Yngve Lindsjørn, Dag I.K. Sjøberg, Torgeir Dingsøyr, Gunnar R. Bergersen, Tore Dybå |
| Jurnal | The Journal of Systems and Software |
| Tahun | 2016 |
| Volume | 122 |
| Halaman | 274–286 |
| DOI | 10.1016/j.jss.2016.09.028 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Agile sangat menekankan teamwork, tetapi ketika penelitian ini dilakukan belum ada investigasi yang cukup menyeluruh mengenai pengaruh Teamwork Quality (TWQ) terhadap performa tim Agile.

Tujuan: menguji hubungan TWQ dengan team performance, learning, work satisfaction, dan keberhasilan anggota tim.

### Metode

Penelitian menggunakan survey differentiated replication. Tim yang dipilih telah menggunakan Agile minimal satu tahun dan pernah mengirimkan software kepada customer. Peneliti memperoleh 71 tim dari 26 perusahaan.

Secara keseluruhan terdapat 477 responden dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling.

### Masalah

Kualitas kerja tim dalam Agile dianggap penting, tetapi pengaruhnya terhadap performa belum diketahui secara memadai.

### Solusi

Menggunakan konsep Teamwork Quality, yang mencakup:

- communication

- coordination

- balance of member contribution

- mutual support

- effort

- cohesion.

### Cara Mengimplementasikan

Dalam proyek Agile, TWQ dapat dimonitor melalui:

- Daily Scrum;

- Sprint Review;

- Sprint Retrospective;

- evaluasi komunikasi;

- evaluasi koordinasi;

- evaluasi workload;

- evaluasi konflik dan mutual support.

### Hasil dan Pembahasan

TWQ mempunyai hubungan kuat dengan team performance ketika performa dinilai oleh anggota tim. TWQ juga sangat berkaitan dengan learning dan work satisfaction. Namun ketika performa dinilai product owner, pengaruhnya sangat kecil.

Penelitian juga menemukan bahwa persepsi tentang performa berbeda antara team members, team leaders, dan product owners.

### Kesimpulan

Teamwork quality merupakan faktor penting dalam peningkatan performa tim, tetapi siapa yang menilai performa perlu diperhatikan.

### Evaluasi

Kelebihan:

- 477 responden.

- 71 tim dari 26 perusahaan.

- Variabel TWQ jelas.

- Menggunakan SEM.

Kekurangan:

- Pengukuran banyak berdasarkan persepsi.

- Perbandingan Agile vs tradisional memiliki perbedaan kondisi pengumpulan data.

- Tim yang diteliti berada pada konteks tertentu sehingga keterwakilan populasi lebih luas masih menjadi pertanyaan.

Penulis juga menyebut response rate dan potensi bias representasi tim Agile sebagai keterbatasan.

Research gap: TWQ belum diterjemahkan menjadi fitur monitoring terintegrasi dalam sistem manajemen proyek.

# 3. Models and Methods for Information Systems Project Success Evaluation

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Models and Methods for Information Systems Project Success Evaluation – A Review and Directions for Research |
| Penulis | João Varajão, João Carlos Lourenço, João Gomes |
| Jurnal | Heliyon |
| Tahun | 2022 |
| Volume | 8 |
| Artikel | e11977 |
| DOI | 10.1016/j.heliyon.2022.e11977 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Penulis menemukan bahwa keberhasilan proyek SI sulit dinilai secara konsisten. Tidak tersedia informasi terstruktur mengenai model, metode, teknik, manfaat, keterbatasan, dan penerapan model evaluasi proyek SI.

Tujuan: mengidentifikasi dan mengevaluasi model/metode yang tersedia untuk menilai project success.

### Metode

Ini merupakan literature review sistematis. Prosesnya meliputi:

problem formulation → database/search strategy → literature search → eligibility → quality assessment → data extraction → analysis → interpretation.

Dari proses seleksi tersebut, 159 artikel lolos seleksi awal dan akhirnya diperoleh 34 artikel untuk analisis final.

### Masalah

- Definisi project success berbeda-beda.

- Evaluasi masih informal.

- Banyak model belum memiliki bukti implementasi nyata.

- Indikator hanya berfokus pada aspek tertentu.

### Solusi

Penulis memetakan berbagai model/metode evaluasi sehingga organisasi dapat memilih pendekatan sesuai konteks proyek.

### Cara Mengimplementasikan

Organisasi dapat membuat framework:

Scope + Cost + Time + Quality + Stakeholder Satisfaction + Business Impact + Benefits

Kemudian menentukan indikator dan metode evaluasi sebelum dan sesudah proyek.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian menemukan banyak pendekatan evaluasi yang tersedia, termasuk teknik seperti multi-criteria decision analysis dan fuzzy logic. Namun, banyak model masih bersifat teoritis dan bukti penggunaan praktiknya terbatas.

### Kesimpulan

Evaluasi keberhasilan proyek SI adalah tugas kompleks karena dipengaruhi stakeholder, karakteristik proyek, konteks, dan kriteria evaluasi.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Literature review sistematis.

- Menghasilkan pemetaan model/metode.

- Sangat baik sebagai dasar menentukan indikator project success.

Kekurangan:

- Tidak mengimplementasikan satu model secara langsung pada organisasi.

- Model yang dibahas berasal dari penelitian sebelumnya.

- Sebagian informasi mengenai manfaat/keterbatasan merupakan apa yang dilaporkan penulis model tersebut.

Penulis secara eksplisit menyebut keterbatasan berupa kemungkinan adanya model lain yang tidak masuk penelitian dan keterbatasan karena manfaat/keterbatasan model diambil dari sumber aslinya.

Research gap: diperlukan framework evaluasi project success yang diimplementasikan dan diuji langsung pada proyek SI nyata.

# 4. What Helps Agile Remote Teams to Be Successful in Developing Software? Empirical Evidence

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | What Helps Agile Remote Teams to Be Successful in Developing Software? Empirical Evidence |
| Penulis | Marta Adzgauskaite, Carlos Tam, Ricardo Martins |
| Jurnal | Information and Software Technology |
| Tahun | 2025 |
| Volume | 177 |
| Artikel | 107593 |
| DOI | 10.1016/j.infsof.2024.107593 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Remote work membuat tim tersebar secara geografis dan mengurangi interaksi tatap muka. Penulis menyoroti tantangan pada communication, collaboration, dan knowledge sharing.

Tujuan: mengidentifikasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan Agile software development project pada remote teams.

### Metode

Penelitian menggunakan Technology-Organization-Environment (TOE) framework, survey terhadap 198 IT professionals, dan PLS-SEM.

### Masalah

- komunikasi sulit;

- kolaborasi tidak mudah;

- knowledge sharing terganggu;

- kepuasan anggota tim perlu dipelihara.

### Solusi

Menggunakan TOE framework dengan perhatian pada:

- technological factors;

- organizational factors;

- environmental factors;

- job performance;

- team satisfaction.

### Implementasi

Dalam proyek remote:

- gunakan platform komunikasi dan kolaborasi;

- tetapkan aturan komunikasi;

- lakukan meeting rutin;

- monitor job performance;

- ukur team satisfaction;

- berikan dukungan organisasi.

### Hasil

Dari 198 responden, perceived pressure from government, job performance, dan team satisfaction terbukti signifikan dalam menjelaskan project success.

### Kesimpulan

Keberhasilan remote Agile bukan hanya persoalan teknologi. Kinerja dan kepuasan tim juga menjadi faktor penting.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Relevan dengan pola kerja modern.

- Menggunakan TOE framework.

- Sampel cukup besar.

- Menggunakan PLS-SEM.

Kekurangan:

- Menggunakan persepsi responden.

- Konteks geografis dan budaya tidak dianalisis secara mendalam.

- Responden berasal dari berbagai peran sehingga generalisasi terbatas.

- Beberapa variabel penting belum dimasukkan.

Penulis secara khusus menyebut keterbatasan terkait culture, stakeholder perspectives, organisasi yang tidak dapat disebutkan, jumlah item yang terbatas, dan penggunaan data post-pandemic.

Research gap: perlu sistem manajemen proyek yang dapat menggabungkan project monitoring dengan indikator kondisi tim remote.

# 5. Do Agile Managed Information Systems Projects Fail Due to a Lack of Emotional Intelligence?

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Do Agile Managed Information Systems Projects Fail Due to a Lack of Emotional Intelligence? |
| Penulis | Tan Trung Luong, Uthayasankar Sivarajah, Vishanth Weerakkody |
| Jurnal | Information Systems Frontiers |
| Tahun | 2021 |
| Volume | 23 |
| Halaman | 415–433 |
| DOI | 10.1007/s10796-019-09962-6 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Agile mempunyai fokus kuat pada manusia, namun penerapannya menimbulkan human-related challenges seperti anxiety, motivation, communication, dan mutual trust. Penelitian sebelumnya banyak melaporkan masalah tersebut tetapi belum menjelaskan sumbernya secara memadai.

Tujuan: menguji hubungan Emotional Intelligence (EI) dengan human-related challenges dalam Agile teams.

### Metode

Pendekatan kuantitatif dengan 194 Agile practitioners. EI diukur menggunakan instrumen yang kemudian dianalisis hubungannya dengan human-related challenges.

### Masalah

Masalah utama berada pada sisi manusia:

- anxiety;

- motivation;

- communication competence;

- mutual trust.

### Solusi

Memasukkan Emotional Intelligence dalam staffing dan training Agile team.

### Implementasi

Organisasi dapat:

- menilai EI calon anggota;

- mempertimbangkan EI ketika membentuk tim;

- memberikan EI training;

- meningkatkan communication skills;

- membangun mutual trust.

Peneliti menyatakan bahwa staffing dan training sebaiknya tidak hanya memperhatikan kemampuan teknis.

### Hasil

EI memiliki hubungan signifikan dengan sejumlah human-related challenges dalam Agile teams. Penelitian menunjukkan hubungan dengan anxiety, motivation, communication competence, dan mutual trust.

### Kesimpulan

Faktor manusia perlu diperhatikan dalam Agile project management dan EI dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan staffing serta training.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Membahas faktor manusia secara spesifik.

- Menggunakan data empiris.

- Memberikan implikasi praktis untuk HR dan project manager.

- Mengembangkan HRACI sebagai pengukuran human-related challenges.

Kekurangan:

- EI dan HRACI menggunakan self-report.

- Sampel hanya IS professionals.

- Tidak membuktikan bahwa EI merupakan satu-satunya penyebab keberhasilan/kegagalan proyek.

Keterbatasan self-report dan keterbatasan generalisasi memang diakui penulis.

Research gap: indikator human factor seperti teamwork, trust, communication, dan EI belum banyak diterjemahkan menjadi indikator monitoring dalam PMIS.

# 6. Success and Failure Retrospectives of FinTech Projects: A Case Study Approach

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Success and Failure Retrospectives of FinTech Projects: A Case Study Approach |
| Penulis | Dakshitha N. Jinasena, Konstantina Spanaki, Thanos Papadopoulos, Maria E. Balta |
| Jurnal | Information Systems Frontiers |
| Tahun | 2023 |
| Volume | 25 |
| Halaman | 259–274 |
| DOI | 10.1007/s10796-020-10079-4 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Terdapat ambiguitas mengenai bagaimana keberhasilan teknologi FinTech seharusnya dipahami dan dinilai. Penelitian ingin mempelajari success factors dan penerapan multi-dimensional project success framework.

### Metode

Menggunakan exploratory case study pada IT vendor di Jepang dan wawancara dengan stakeholder proyek.

### Masalah

- definisi success/failure berbeda antar stakeholder;

- indikator operasional saja tidak cukup;

- lessons learned perlu diperoleh dari proyek.

### Solusi

Menggunakan multi-dimensional Project Success Framework untuk melakukan retrospective terhadap proyek.

### Implementasi

Setelah proyek:

Retrospective → identifikasi apa yang berhasil/gagal → analisis penyebab → dokumentasikan lessons learned → gunakan pada proyek berikutnya.

Penelitian juga menekankan perlunya kesepakatan antar stakeholder mengenai kriteria evaluasi.

### Hasil

Penelitian menunjukkan adanya perbedaan perspektif customer dan supplier mengenai project success. Peneliti juga menunjukkan pentingnya customer satisfaction, business success, dan benefit review setelah proyek.

### Kesimpulan

Project success sebaiknya dinilai secara multidimensional dan dari lebih dari satu perspektif stakeholder.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Case study mendalam.

- Melibatkan stakeholder.

- Menghasilkan lessons learned.

- Menggunakan multidimensional success framework.

Kekurangan:

- Satu kasus.

- Konteks Jepang.

- Ukuran case/interview relatif kecil.

- Tidak dapat digeneralisasi secara statistik.

Penulis sendiri menyatakan bahwa ukuran studi kecil dan hanya satu kasus sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara statistik.

Research gap: diperlukan mekanisme retrospective dan lessons learned yang terintegrasi dalam sistem manajemen proyek.

# 7. Project Management Processes – Impact on the Success of Information Systems Projects

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Project Management Processes – Impact on the Success of Information Systems Projects |
| Penulis | João Varajão, Rui Pedro Marques, António Trigo |
| Jurnal | Informatica |
| Tahun | 2022 |
| Volume | 33 No. 2 |
| Halaman | 421–436 |
| DOI | 10.15388/22-INFOR488 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Proyek SI dapat mengalami resource/time underestimation, inadequate requirements, scope changes, risiko yang tidak dikelola, ekspektasi tidak realistis, dan methodology yang tidak tepat. Peneliti menghubungkan masalah tersebut dengan pentingnya project management practices.

Tujuan: menguji apakah implementasi proses ISO 21500/PMBOK memengaruhi keberhasilan proyek SI.

### Metode

International survey terhadap project managers berpengalaman dengan analisis descriptive dan inferential statistics. Penelitian mengevaluasi 47 proses ISO 21500/PMBOK.

### Masalah

Project management processes tidak selalu diterapkan dengan tingkat kematangan yang sama.

### Solusi

Mengimplementasikan proses PM berdasarkan ISO 21500/PMBOK pada area:

- scope;

- schedule;

- cost;

- quality;

- resources;

- stakeholder;

- risk;

- communication;

- procurement;

- integration.

### Implementasi

Siklusnya:

Initiating → Planning → Implementing → Controlling → Closing

Setiap proses kemudian didokumentasikan dan dipantau.

### Hasil

Dari penelitian ditemukan bahwa 38 dari 47 proses berkaitan dengan overall project success. Ketika success didefinisikan sebagai pemenuhan scope, time, dan cost tanpa deviasi, terdapat 21 proses yang membedakan tingkat keberhasilan, dengan quality dan risk management sangat menonjol. Penulis juga menghubungkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dengan project management maturity yang lebih tinggi.

### Kesimpulan

Semakin matang penerapan project management processes, semakin tinggi tingkat keberhasilan proyek SI.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Sangat langsung berkaitan dengan MPSI.

- Menggunakan framework ISO/PMBOK.

- Banyak area project management dianalisis.

- Menghasilkan temuan yang dapat diterapkan.

Kekurangan:

- Berdasarkan survey.

- Tidak membangun sistem.

- Hubungan yang ditemukan tidak boleh langsung dianggap sebagai hubungan sebab-akibat mutlak.

Research gap: perlu alat yang menerjemahkan proses PMBOK/ISO menjadi monitoring dan control yang praktis.

# 8. Information Systems Project Management Success

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Information Systems Project Management Success |
| Penulis | João Varajão, António Trigo, José Luís Pereira, Isabel Moura |
| Jurnal | International Journal of Information Systems and Project Management |
| Tahun | 2021 |
| Volume | 9 No. 4 |
| Halaman | 62–74 |
| DOI | 10.12821/ijispm090404 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Peneliti membedakan organizational IS projects dari software-development projects. Tujuannya adalah memahami project management success dalam IS projects dan apakah perubahan scope, schedule, dan cost otomatis berarti proyek gagal.

### Metode

Online survey terhadap IS project managers. 107 responden melaporkan total 472 proyek. Keberhasilan diukur dengan beberapa indikator termasuk scope, schedule, cost, dan overall success.

### Masalah

Project success sering dianggap sama dengan memenuhi baseline:

scope + schedule + cost.

Padahal perubahan bisa terjadi selama proyek dan belum tentu berarti proyek secara keseluruhan gagal.

### Solusi

Menggunakan penilaian project success yang lebih kontekstual dan tidak hanya mengandalkan triple constraint.

### Implementasi

Sistem evaluasi proyek dapat memonitor:

- planned scope vs actual scope;

- planned schedule vs actual schedule;

- planned cost vs actual cost;

- overall project success;

- perspektif stakeholder.

### Hasil

Mayoritas proyek yang dianalisis menunjukkan tingkat project management success yang tinggi, tetapi hanya sebagian kecil proyek selesai tanpa perubahan scope, schedule, atau cost. Perubahan tersebut tidak secara signifikan memengaruhi persepsi keseluruhan terhadap project success.

Namun penulis juga menunjukkan bahwa proyek dengan tingkat success lebih tinggi adalah proyek yang mampu memenuhi scope, schedule, dan cost tanpa perubahan.

### Kesimpulan

Project success lebih kompleks daripada sekadar on-time, on-budget, dan on-scope.

### Evaluasi

Kelebihan:

- 472 proyek.

- Fokus langsung pada organizational IS.

- Memberikan perspektif lebih luas tentang project success.

Kekurangan:

- Data berasal dari laporan project manager.

- Satu proyek dapat hanya direpresentasikan oleh ingatan/persepsi satu manager.

- Mayoritas sampel berasal dari Eropa dan Amerika Utara.

Penulis menyarankan penelitian berikutnya membandingkan persepsi beberapa stakeholder dan memperluas sampel secara geografis.

Research gap: perlu sistem evaluasi project success yang multidimensional dan melibatkan lebih dari satu stakeholder.

# 9. The Importance of Management Practices in IS Project Performance

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | The Importance of Management Practices in IS Project Performance: An Empirical Study |
| Penulis | J. Art Gowan Jr & Richard G. Mathieu |
| Jurnal | The Journal of Enterprise Information Management |
| Tahun | 2005 |
| Volume | 18 No. 2 |
| Halaman | 235–255 |
| DOI | 10.1108/17410390510579936 |

### Pendahuluan dan Tujuan

Penelitian berfokus pada enterprise-wide IS projects yang besar dan kompleks. Peneliti ingin mengetahui pengaruh:

- project size;

- technical complexity;

- formal project methodology;

- outsourcing;

terhadap kemampuan proyek mencapai target date.

### Metode

Survey terhadap 449 IS managers dan analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).

### Masalah

Ukuran proyek dan kompleksitas teknis tidak cukup menjelaskan mengapa proyek gagal mencapai target waktu.

### Solusi

Menggunakan formal project management methodology, terutama dalam proyek besar/kompleks dan ketika melibatkan outsourcing.

### Implementasi

- pilih metodologi formal;

- dokumentasikan prosedur;

- tetapkan target;

- atur koordinasi internal-eksternal;

- monitor status pekerjaan;

- gunakan metodologi yang dipahami seluruh tim dan vendor.

### Hasil

Project size dan technical complexity tidak secara langsung menentukan apakah target date tercapai. Yang menjadi faktor penting adalah management intervention melalui formal project methodology. Pada proyek kompleks dengan outsourcing, kombinasi outsourcing interaction dan project methodology juga penting.

### Kesimpulan

Semakin besar kebutuhan proyek terhadap formal methodology, semakin penting metodologi tersebut untuk mendukung penyelesaian proyek sesuai target.

### Evaluasi

Kelebihan:

- 449 responden.

- SEM.

- Hubungan antar project characteristics dan management practices diuji secara empiris.

- Memberikan implikasi manajerial yang jelas.

Kekurangan:

- Fokus utama pada target date.

- Tidak seluruh dimensi project success diuji.

- Penulis sendiri menyarankan penelitian selanjutnya memasukkan cost, end-user satisfaction, dan business value.

Research gap: perlu model yang menggabungkan time, cost, quality, stakeholder satisfaction, dan business value, bukan hanya target waktu.

# 10. Project Management Information Systems: An Empirical Study of Their Impact on Project Managers and Project Success

### Identitas Artikel

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Project Management Information Systems: An Empirical Study of Their Impact on Project Managers and Project Success |
| Penulis | Louis Raymond & François Bergeron |
| Jurnal | International Journal of Project Management |
| Tahun | 2007 |
| DOI | 10.1016/j.ijproman.2007.06.002 |

### Pendahuluan dan Tujuan

PMIS digunakan untuk membantu project manager dalam planning, organizing, controlling, reporting, dan decision making. Namun kontribusi aktual PMIS terhadap project success masih perlu diuji secara empiris.

### Metode

Penelitian menggunakan questionnaire terhadap 39 project managers dan model PMIS yang meliputi:

- PMIS quality;

- information quality;

- PMIS use;

- individual impacts;

- project success.

### Masalah

Project manager membutuhkan informasi berkualitas untuk melakukan:

- planning;

- scheduling;

- monitoring;

- control;

- decision-making.

Tetapi kontribusi PMIS terhadap project success belum jelas.

### Solusi

Menggunakan Project Management Information System (PMIS).

### Implementasi

PMIS menyediakan:

Project Management System

│

├── Project Planning

├── Task Management

├── Scheduling

├── Budget

├── Monitoring

├── Reporting

├── Control

└── Decision Support

Kualitas sistem dan kualitas informasi harus dijaga supaya output dapat digunakan manager.

### Hasil

PMIS berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi kerja project manager. Dampaknya terlihat pada monitoring, planning, productivity, decision quality, cost control, deadlines, dan technical specifications.

Model penelitian juga menunjukkan hubungan antara PMIS quality, information quality, PMIS use, impact on project manager, dan impact on project success.

### Kesimpulan

PMIS dapat menjadi alat penting untuk membantu project manager dan memberikan kontribusi terhadap project success.

### Evaluasi

Kelebihan:

- Sangat relevan dengan Sistem Informasi.

- Menghubungkan teknologi dengan manajemen proyek.

- Menguji PMIS secara empiris.

- Indikator manfaat konkret.

Kekurangan:

- Sampel hanya 39 project managers.

- Penelitian relatif lama.

- Belum membahas teknologi PMIS modern seperti cloud, real-time dashboard, Agile integration, atau remote collaboration.

Research gap: PMIS modern dapat dikembangkan menjadi sistem real-time, web-based, multidimensional, dan terintegrasi.

Setelah seluruh artikel dibandingkan, ada lima masalah utama MPSI yang berulang:

| Masalah | Bukti dari jurnal |
| --- | --- |
| Monitoring proyek | PMIS, PM processes |
| Evaluasi project success | Models & Methods, IS Project Management Success |
| Time/Cost/Scope | Gowan & Mathieu, Varajão et al. |
| Team/Human factors | TWQ, Remote Teams, Emotional Intelligence |
| Business benefit | Benefits Realisation, FinTech |

Hal yang menarik adalah penelitian PMIS menunjukkan bahwa sistem informasi sudah terbukti membantu planning, scheduling, monitoring, control, dan decision making.

Sementara penelitian evaluasi project success menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak cukup dinilai dengan satu indikator dan banyak model evaluasi yang ada masih kurang bukti implementasi praktis.

Di sisi lain, penelitian Agile menunjukkan bahwa teamwork, team satisfaction, communication, trust, dan faktor manusia juga penting.

Sedangkan Benefits Realisation dan FinTech menunjukkan bahwa proyek tidak cukup hanya selesai, tetapi juga harus menghasilkan manfaat dan business value yang benar-benar dirasakan stakeholder.

## Research Gap Gabungan

Dari sepuluh jurnal tersebut, gap yang paling jelas untuk MPSI adalah:

Penelitian sebelumnya banyak membahas faktor keberhasilan proyek secara terpisah—seperti proses PM, PMIS, teamwork, human factor, evaluasi success, dan benefits—tetapi masih terdapat peluang untuk mengintegrasikan berbagai indikator tersebut ke dalam satu sistem monitoring dan evaluasi proyek yang praktis.